***Objetivos***

**Fase Canteiro**

Alinhamentos do 1º Sprint.

***Participantes***

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome** | **Empresa** |
| Damir Nierotka | Souza Cruz |
| Gabriel Pedo | Souza Cruz |
| Adriano Montagner | Souza Cruz |
| Jonatas Hlebania | Oplen |
| Lidio H. Freitas Jr. | Oplen |

**Data:** 04/08/2017

**Hora:** 16:00 às 16:30

**Local:** Souza Cruz/RS **e Porto Alegre/RS (via Skype)**

***Pauta***

Fechar o Levantamento de Requisitos.

Responsabilidades Técnicas.

Alinhar próximos procedimentos.

***Riscos Identificados:***

Alterações no documento de carga “Base Dados Aplicativo 01 08 2017.xlsx” (Registros dos Orientadores da Fase Canteiro);

***Conteúdo***

**1º Sprint - Fase Canteiro:**

* Fases não implementadas

As Fases não implementadas no primeiro sprint: Plantio, Capação, Final e Dasboard. Estarão desabilitadas. Se selecionadas, não executam e permanecem na tela.

* Dashboard e Relatórios

O Dashboard será entregue entre o 1º e o 2º Sprint. Para atender à solicitação da Souza Cruz, a Oplen irá disponibilizar um ou dois relatórios com dados estimativa x fase canteiro nos primeiros dias de execução do CropE. Enquanto o Dashboard não fica disponível.

* Menu em todas as telas

Será entregue a partir do 2º sprint.

* Glossário

A Souza Cruz irá enviar uma lista com os termos em Inglês e Espanhol para a Oplen que irá disponibilizar um Glossário a ser acrescentado a documentação do CropE.

* Mudança da Língua do APP CropE

O Android possui um recurso que faz a mudança de Língua de modo automático e transparente conforme definido na configuração do smartphone do usuário.

***Pendências***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Item** | **Responsável** | **Data Prevista** |
| 04/08/2017 | Glossário Inglês e Espanhol | Gabriel Pedo | 08/08/2017 |