***Objetivos***

**Fase Canteiro**

Alinhamentos do 1º Sprint.

***Participantes***

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome** | **Empresa** |
| Damir Nierotka | Souza Cruz |
| Jonatas Hlebania | Oplen |
| Lidio H. Freitas Jr. | Oplen |

**Data:** 07/08/2017

**Hora:** 16:00 às 16:30

**Local:** Souza Cruz/RS **e Porto Alegre/RS (via Skype)**

***Pauta***

Alinhar próximos procedimentos.

***Riscos Identificados:***

Alterações no documento de carga “Base Dados Aplicativo 01 08 2017.xlsx” (Registros dos Orientadores da Fase Canteiro);

***Conteúdo***

**1º Sprint - Fase Canteiro:**

* Layout das Telas

O App CropE será entregue com as telas já desenhadas até o momento. Após os testes em campo estarem aprovados, O desenvolvedor irá fazer os ajustes definidos com a Souza Cruz, iniciando pela Tela Fase Canteiro. Até completar todas as alterações de Layout. Eventualmente, o App CropE poderá ter este ajuste de layout após a data do 1º Sprint. As funcionalidades Autenticação correta, baixar a base, inserir os dados, fazer os cálculos, subir a base. navegação entre as telas, Fase Canteiro estão confirmadas para o 1º Sprint.

* Testes em Campo

Para os testes em Campo, será enviado por email o arquivo de instalação do App CRopE. (APK)

* Acesso a Loja Google Play

O Gabriel ficou de enviar o usuário e senha da loja Google Play para que a Oplen possa disponibilizar o App CropE para ser baixado pela Loja. Após a Souza Cruz disponibilizar este acesso, e após a homologação do App e junto da entrega do 1º Sprint, a Oplen vai disponibilizar o CropE na Google Play.

* Ícone

A Souza Cruz deverá entregar o Ícone do CRopE quarta-feira dia 09/08/2017.

* CPF Orientador da Base Produção

A Oplen solicitou um CPF de Orientador da Base de Produção para fazer o teste da API. Foi disponibilizado o Orientador Helio Savitski.

* Outros Assuntos levantados na reunião

O acesso ao App CropE se dará apenas pelo CPF.

O Glossário está previsto para Outubro. (3 Línguas)

Será criado um Plano de Teste para os Testes em Campo. Uma versão Oplen e uma versão Souza Cruz.

O Treinamento Presencial será dia 14/08/2017 às 13 Horas

Próxima Reunião quarta-feira dia 09/08/2017 às 10:30.

***Pendências***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Item** | **Responsável** | **Data Prevista** |
| 07/08/2017 | Senha e Usuário Loja Google Play | Gabriel Pedo | 09/08/2017 |