***Objetivos***

**Fase Canteiro**

Esclarecimento de dúvidas sobre o App CropE.

***Participantes***

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome** | **Empresa** |
| Adriano Montagner | Souza Cruz |
| Damir Nierotka | Souza Cruz |
| Gabriel Pedó | Souza Cruz |
| Jonatas Hlebania | Oplen |
| Lidio H. Freitas Jr. | Oplen |

**Data:** 18/08/2017

**Hora:** 16 às 16:30

**Local:** Skype

***Pauta***

Alinhar início do Sprint 2.

Esclarecer dúvidas acerca da Funcionalidade Calcular e Salvar.

***Riscos Identificados:***

Alterações nas definições podem impactar na entrega dos Sprints seguintes.

***Conteúdo***

**Fase Canteiro:**

Seguem abaixo os itens discutidos:

Itens Ata:

1. A Oplen irá apresentar um Fluxo para as Funcionalidades Calcular e Salvar. Após a aprovação do Fluxo, a Oplen irá implementar estas funcionalidades com a regra definida no Fluxo, na próxima versão do App CropE. Ainda antes da entrega do Sprint2.
2. A Oplen irá apresentar protótipo da Tela da FAse Plantio para alinhar definições e funcionalidades com a Souza Cruz.

***Pendências***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Item** | **Responsável** | **Data Prevista** |
| 18/07/2017 | Fluxo Calcular Salvar | Lidio | 19/08/2017 |