***Objetivos***

**Dashboard e Fase Plantio**

Definição acerca das datas da Fase Plantio, Dashboards e outros alinhamentos.

***Participantes***

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome** | **Empresa** |
| Adriano Montagner | Souza Cruz |
| Damir Nierotka | Souza Cruz |
| Jonatas Hlebania | Oplen |
| Lidio H. Freitas Jr. | Oplen |

**Data:** 11/09/2017

**Hora:** 14 às 15:00

**Local:** Skype

***Pauta***

Alinhar datas do Sprint 2 – Fase Plantio

Layouts das telas de Dashboard

Demais alinhamentos.

***Riscos Identificados:***

Alterações nas definições podem impactar na entrega dos Sprints seguintes.

***Conteúdo***

**Dashboard**

Foi feita a apresentação do ppt com desenho das telas de Dashboard

Após apresentação, será enviado para a Oplen o ppt definitivo. (Entregue dia 13/09/2017

**Realinhamento Produtores/Orientadores**

Foi definido manter-se os dados lançados para Produtores/lavoura independente da mudança de Orientador.

**Nova Versão com Correções**

Foi alinhado após a reunião que a versão com correções e fluxo calcular/salvar irá entrar em Produção junto com o Sprint 2 – Fase Plantio. Com isso eliminamos uma passagem à produção com muitos procedimentos (sincronizar dados, mudança no backend, envio de versão, alinhamento com Orientadores)

Também foi verificado que os problemas de Login frequente foram contornados com a última alteração do dia 31/08 à noite feita no backend.

**Orientador sem Login desde o Inicio em Produção**

A Oplen irá verificar na base de Produção se ainda existe algum Orientador que não tenha acessado nenhuma vez o CropE. Será enviado um relatório de Posição atualizado.

Versão para Homologação Fase Plantio

Data prevista de entrega: 18-19/09

Treinamento Fase Plantio

Data agendada: 26/09

***Pendências***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Item** | **Responsável** | **Data Prevista** |
| 13/09/2017 | PPT Telas Dashboard – Entregue | Damir | 13/09/2017 |
| 13/09/2017 | Relatório com Posição Atualizada | Oplen | 13/09/2017 |