***Objetivos***

**Dashboard e Fase Plantio**

Definição acerca das datas da Fase Plantio, Dashboards e outros alinhamentos.

***Participantes***

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome** | **Empresa** |
| Gabriel Pedó | Souza Cruz |
| Damir Nierotka | Souza Cruz |
| Jonatas Hlebania | Oplen |
| Lidio H. Freitas Jr. | Oplen |

**ata:** 24/10/2017

**Hora:** 09 às 10:00

**Local:** Skype

***Pauta***

Reestruturação

Fase Final

Bloqueio da Fase Anterior

***Riscos Identificados:***

Alterações nas definições podem impactar na entrega dos Sprints seguintes.

***Conteúdo***

**Reestruturação**

Serão feitos testes em ambiente de desenvolvimento durante os dias 24/10 e 25/10.

~~A previsão é que deve rodar durante a noite do dia 24/10/2017.~~

Para contemplar o carregamento dos campos que serão utilizados na fase Final, foi preciso mudar a previsão da Reestruturação. A nova previsão é rodar na noite do dia 25/10/2017.

**Bloqueio Fase Anterior**

Foi definido a Regra de Bloquear as Alterações a Fase anterior:

* Sempre que é salva a informação da Fase Atual do Produtor. Exemplo: Fase Canteiro fica bloqueada, quando salva registro do Produtor na Fase Plantio;
* Esta Regra irá entrar em Produção com a entrega da Fase Final;

As alterações que venham a ser necessárias no registro de um Produtor com a Fase Bloqueada, serão solicitadas pela Souza Cruz por e-mail e a Oplen irá avaliar a possibilidade de aplicar a atualização no servidor (Backend) em momento oportuno.

Prevê-se a criação desta funcionalidade (alterar fase bloqueada) via Portal Web, numa fase futura do Projeto.

**Portal Web**

Os relatórios desta fase inicial do Portal Web são:

* Relatório Diário da Fase;
* Orientadores que ainda não lançaram a estimativa de nenhum produtor (Orientadores sem lançamento na fase);
* Orientadores que ainda não terminaram lançamento da Fase (Orientador com algum produtor sem lançamento na Fase);

Ficam para uma fase futura do Projeto:

* Job de execução e programação de relatórios;
* Filtro para retirar Colunas;
* Relatórios exportados para Excel;

**Fase Final**

Campos que foram carregados anteriormente e serão usados na Fase Final:

* Produtividade Média Histórica;
* Folhas por Pé;
* Segmento;

Foi apresentado uma versão inicial em ppt das telas e funcionalidades da Fase Final – Gabriel Pedó.

O sistema deverá executar duas regras:

* Definir, por segmento, quantos produtores deverão ser usados para a estatística (quantidade);
* Definir, “randomicamente”, os produtores que serão usados para a estatística;

Na lista inicial dos Produtores da Fase Final, assinalar (negrito) os Produtores que fazem parte da Amostragem (30% - Regra a ser definida pela Souza Cruz).

* Botão Editar Amostras permite alterar até 5% (regra a ser definida pela Souza Cruz) dos Produtores que fazem parte da Amostragem, ou seja, poderão ser incluídos novos produtores que não estavam na lista de amostragem definida pelo sistema.

Trazer o segmento e a lavoura ao lado do nome do Produtor na tela de lançamento da estimativa.

Haverá uma reunião em Cachoeirinha na sexta, dia 27/10, com a equipe de Estatística da Souza Cruz para um melhor entendimento das Regras que geram a Amostragem dos Produtores.

Após finalizar a definição das telas, o Gabriel irá enviar o PPT definitivo.

***Pendências***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Item** | **Responsável** | **Data Prevista** |
| 24/10/2017 | PPT Telas Fase Final | Gabriel | 25/10/2017 |
| 24/10/2017 | Reunião na Souza Cruz Cachoeirinha para definição das regras de estatística | Damir, Pessoa da área de Estatística, Lídio e Jônatas | 27/10/2017 |