***Objetivos***

**Fase Final e Dashboard**

Definição acerca das datas da Fase Final, Dashboards e outros alinhamentos.

***Participantes***

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome** | **Empresa** |
| Damir Nierotka | Souza Cruz |
| Jonatas Hlebania | Oplen |
| Lidio H. Freitas Jr. | Oplen |

**ata:** 08/11/2017

**Hora:** 09:30 às 10:30

**Local:** Skype

***Pauta***

Fase Final

Cálculo da Estimativa Amostral

***Riscos Identificados:***

Alterações nas definições podem impactar na entrega da Fase Final.

***Conteúdo***

**Cálculo da Estimativa Amostral**

Foi apresentado a definição do Cálculo da Estimativa Amostral. Esta definição ainda aguarda o ok final da Souza Cruz que deverá ser enviado a Oplen até segunda-feira.

Foi definido que dia 21 será entregue a versão para Homologação do CropE com: Fase Final, Dashboards Fase Final e Portal Web.

Foi definido que dia 24 será entregue a versão de Produção do CropE.

Foi definido que caso seja alterada a definição do Cálculo da Estimativa Amostral, e for definida outra regra, as datas acima ficarão comprometidas.

**Regra de Negócio:**

Estimativa Amostral = Média das Pesagens do Segmento do Produtor Amostral X Média Número de Folhas Fase Capação x Mil Pés da Fase Plantio

Média das Pesagens do Segmento do Produtor Amostral = Soma das Médias de Todos os Produtores Amostral do Segmento / Número de Produtores Amostral do Segmento

Média de 1(um) Produtor Amostral = (Peso Médio Posição X + Peso Médio Posição C + Peso Médio Posição B + Peso Médio Posição T) / 4

Ou

Se Peso Médio Posição T não preenchido (ou zero)

Média 1 (um)Produtor Amostral = (Peso Médio Posição X + Peso Médio Posição C + Peso Médio Posição B) / 3

Observação: Sem as Pesagens das Posições X, ou C, ou B, o Produtor Amostral é descartado do cálculo das Médias.

**Bloqueio Fase Anterior**

Será entregue junto com a Fase Final.

**Botão Ajuda na Tela de cada Fase**

Será avaliado e incluído no Backlog caso não seja implementado na entrega da Fases Final.

**Lista de Produtores (voltar para o nome selecionado anteriormente)**

Está no Backlog como Bug (erro) para ser implementado após a Fase Final.

**Portal Web**

Será enviado para a Souza Cruz, o Relatório de Posição da Fase Capação. A Souza Cruz irá definir quais colunas dos relatórios serão mostradas na tela inicial e quais os filtros de pesquisa a serem criados.

**Pendências da Ata Anterior:**

Onde se lê Relatório Diário da Fase é o Relatório da Posição Final de Cada Fase, como é enviado hoje em Planilha.

A Oplen irá verificar a possibilidade de fazer a exportação dos relatórios em Excel, para esta entrega. Ou logo depois da entrega da Fase Final. Ficaria como uma correção no Portal Web do mesmo modo que a alteração na lista dos Produtores, visto no Item anterior.

***Pendências***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Item** | **Responsável** | **Data Prevista** |
| 08/11/2017 | Definições Finais Portal Web e Cálculo Estimativa | Damir | 10/11/2017 |
| 08/11/2017 | Planilha da Posição atual da Fase Capação | Lídio e Jonatas | 10/11/2017 |