***Objetivos***

**Reestruturação, Fase Capação e Fase Final**

Definição acerca de Reestruturação, Fase Capação, Fase Final e outros alinhamentos.

***Participantes***

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome** | **Empresa** |
| Adriano Montagner | Souza Cruz |
| Damir Nierotka | Souza Cruz |
| Jonatas Hlebania | Oplen |
| Lidio H. Freitas Jr. | Oplen |

**Data:** 29/09/2017

**Hora:** 9 às 10:00

**Local:** Skype

***Pauta***

Alinhar Processo de Reestruturação

Fase Capação

Fase Final

Demais alinhamentos.

***Riscos Identificados:***

Alterações nas definições podem impactar na entrega dos Sprints seguintes.

***Conteúdo***

**Reestruturalçao**

* Será atualizada a Base Testes com os dados de Produção.
* A Reestruturação será executada na Base de Testes, inicialmente.
* A Oplen irá gerar os Relatórios de Posição desta execução na Base de Testes.
* A Souza Cruz faz a Homologação com base nos Relatórios de Posição.
* Após o ok da Souza Cruz, este processo será executado em Produção.
* A Oplen irá gerar os Relatórios de Posição da execução em Produção.
* A Souza Cruz irá confirmar que a Reestruturação executou com sucesso.
* Para enxergar a Reestruturação, os Orientadores devem sincronizar dados, encerrar sessão, fazer novo login.

**Fase Capação**

Definição @ = 15kg.

Os valores dos campos Has e Mil pés da fase Plantio são mantidos para a Fase Capação.

O campo Folhas por Pé é lançado na Fase Capação e será usado nos cálculos da Fase Final.

O Orientador deve escolher um dos 3 tipos de “feeling” para calcular a Percepção de Estimativa.

Os 3 tipos de “feeling” são: @/mil , kg/há e g/pé.

Qualquer tipo escolhido irá calcular a Estimativa de Capação em kg.

Ao escolher um dos Tipo de “feeling”, os outros dois ficam bloqueados ou desabilitados.

**Fase Final**

A Fase Final está dependente de definição de Regras de Amostragem que é pré-requisito para o cálculo da Estimativa Final.

Quais os produtores que participaram da amostragem.

Como o CropE irá controlar os lançamentos da Amostragem para calcular, no final dos lançamentos, a Estimativa Final.

Estes temas acima serão tratados nas próximas reuniões.

A Souza Cruz irá definir se a Entrega da Fase Final será separada da Entrega da Fase Capação.

**Demais Temas Tratados**

Alteração de um Orientador que saiu da Souza Cruz, neste caso como enxergar os produtores deste Orientador, antes de entrat o “novo” Orientador.

Levantou-se a questão de criar um Login de Orientador de testes em Ambiente de Produção

Levantou se a questão de alterar o processo de Login para Login pelo serviço do Portal Web (não usar mais a API), pode se colocar esta questão para ser definida para Backlog.

Estes temas acima serão tratados nas próximas reuniões.

***Pendências***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Item** | **Responsável** | **Data Prevista** |
| 29/09/2017 | Definir se Entrega da Fase Capação será separada da Entrega da Fase Final | Damir | 29/09/2017 |