***Objetivos***

**Fase Canteiro**

Esclarecimento de dúvidas sobre o App CropE.

Alinhamentos do 1º Sprint.

Telas

API

***Participantes***

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome** | **Empresa** |
| Matheus Ferreira | Souza Cruz |
| Damir Nierotka | Souza Cruz |
| Gabriel Pedo | Souza Cruz |
| Adriano Montagner | Souza Cruz |
| Jonatas Hlebania | Oplen |
| Lidio H. Freitas Jr. | Oplen |

**Data:** 03/08/2017

**Hora:** 10:00 às 11:30

**Local:** Souza Cruz/RS **e Porto Alegre/RS (via Skype)**

***Pauta***

Fechar o Levantamento de Requisitos.

Esclarecer dúvidas acerca do Processo, Estimativa Contratada e revisar Telas.

Responsabilidades Técnicas. API.

Alinhar próximos procedimentos.

***Riscos Identificados:***

Necessidade de integração com API do Produtor Rural;

Alterações no documento de carga Base Dados Aplicativo 01 08 2017 (Registros dos Orientadores

Da Fase Canteiro);

***Conteúdo***

**Fase Canteiro:**

* API

No CropE, será utilizado o ID do Orientador. Será validado o ID do Orientador digitado e na sequência será chamada a API para validar senha e acesso.

Para poder acessar o CropE, com CPF ou email, o API terá que retornar os dados do usuário (id do orientador, nome).

A documentação da API será entregue na sexta-feira dia 04/08.

* Login

Será efetuado o login que permanecerá ativo até que o orientador escolha a opção “Sair do App”. Caso o APP seja minimizado ou encerrado sem que seja pela opção “Sair”, na retomada do App, o usuário permanecerá na sessão em que se encontrava logado.

A Souza Cruz solicitou uma redução no tamanho da logo marca, na tela de Login.

* Compatibilidade do Celular (ok para ATA)

A Oplen confirma que todos os celulares que utilizam a versão do androide atualizada até a versão lollipop, serão compatíveis com o CropE.

* Dúvida sobre parâmetro de Cálculo

O valor 16667 corresponde ao Número de Plantas por Hectare para o Tipo de Tabaco Virginia. Essa informação será carregada na base como parâmetro.

* Ícone

A Souza Cruz irá desenvolver o ícone com designer próprio. E a Oplen vai sugerir mais 2 ou 3 ícones para avaliação da Souza Cruz.

* Tela 03-Fases

Foi solicitado voltar para a versão sem as fotos. A Souza Cruz irá enviar por e-mail as figuras que irão por ventura substituir as figuras da primeira versão. A Souza Cruz também irá enviar sugestão de cor de fundo para cada fase. Exemplo: Fase Canteiro fundo azul;

A borda cinza tipo janela deve ser mantido.

* Menu do App e voltar do androide.

A Souza Cruz solicitou que o menu do app aparecesse em todas as telas, ficando a opção de voltar para a tela anterior somente no recurso botão do androide. Após a Reunião, a Oplen avaliou com os desenvolvedores, para atender esta solicitação será necessário desenvolver um controle de navegação entre as telas, e para não arriscarmos a entrega da 1ª Fase, a Oplen sugere a implementação destes recursos para as fases seguintes.

* Tela Fase Canteiro

Retirar a expressão: “ – contrato” abaixo do Nome do Produtor – Lavoura.

Alterar “INFORMAÇÕES CONTRATUAIS” para “INFORMAÇÕES DE REGISTRO”.

Alterar “área registrada” para “Área”.

O botão calcular irá efetuar a função calcular e em seguida salvar os dados.

O botão salvar irá efetuar a função salvar e em seguida irá voltar para a tela anterior.

* Função Log

Será criado um log com o nr de vezes que foi executada a ação de calcular e salvar.

Esse log terá as informações de data, hora, id orientador, id produtor, cálculos e resultado da estimativa.

* Regra de Negócio

Quando for salvo o primeiro registro de uma fase, não será mais possível alterar a fase anterior.

* Alterações

Pode ser enviada mais uma planilha de dados com alterações com **exatamente** o mesmo formato de campos. Neste caso o processo de carga irá executar a carga a tempo de contemplar estas últimas alterações (troca de orientador, produtor, dados estimativa).

Se forem incluídas novas colunas, estas devem ser incluídas no final, após a última coluna, para não causar impacto no carregamento.

* Outras alterações de dados de última hora.

Será marcada uma Reunião entre a Souza Cruz e a Oplen para fazer a Análise de Impacto de qualquer outra alteração de última hora.

* Plano de Testes Críticos

Foi solicitado pela Souza Cruz, o envio de um Plano de Testes com os Casos Críticos. A Oplen irá providenciar.

* Plantão Testes

Foi solicitado pela Souza Cruz que a Oplen tenha Plantão(analista e desenvolvedor) no dia 11 para auxiliar nos testes de campo.

* Manual PPT

A Oplen irá entregar o Manual no formato PowerPoint com as Regras do Negócio até o dia 10/08.

* Dashboard Gerencial

As informações Código GT, Código e Nome Território serão usadas no Dashboard, última fase.

* Dashboard Orientador

No Dashboard, visão do orientador, será mostrada a lista de produtores total com % de concluídos.

***Pendências***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Item** | **Responsável** | **Data Prevista** |
| 03/08/2017 | Documentação API | Gabriel | 04/08/2017 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |